衢州学院

图书馆屋顶防腐维修工程项目招商公告

- 因工作需要，现就衢州学院图书馆屋顶防腐维修工程项目进行公开招商，欢迎符合相关资质的施工单位参加报价，具体事项通知如下：

- 一、项目名称：图书馆屋顶防腐维修工程

- 二、项目编号：衢院询2012-05

- 三、项目概况（内容、数量、简要维修要求等）：

1.工程地点：衢州市西区衢州学院校园内

2.工程内容、面积和要求

（1）工程内容：图书馆屋顶防腐维修

（2）工程面积：2300平方米

（3）工程做法：先基层处理，再涂刷金属氟碳漆一遍底漆，两遍面漆；严格按照施工工艺进行。

四、资质要求：

具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的建筑、装潢、市政企业（公司）。

五、招商文件发放时间：自公告发布之日至报价截止时间止。

询价文件获取途径：在衢州学院网免费下载（下载网址：www.qzu.zj.cn），或到衢州学院实验室与设备管理处采购招标科（行政楼218室）领取。

六、现场勘察时间：2012年03月07日15：00时（北京时间）由院方后勤管理处人员带至现场。由于本次项目为高空作业，施工单位须细致勘察并制定相应安全合理的操作方案。

七、递交报价文件截止时间：2012年03月09日15:00时（北京时间）。报价文件请用信封密封（在密封处盖上贵单位公章），并在信封上分别注明询价编号、供应商联系人及电话，在报价截止时间前送达学院实验室与设备管理处采购招标科（行政楼218室），逾期作废。

八、投标保证金：

施工单位在规定时间递交投标文件时，必须同时交纳投标保证金人民币贰仟元整，否则，招标人将不接受其投标。成交施工单位的投标保证金在招商结束后，自动转为履约保证金。未成交的施工单位，在招商结束后凭收据到工作人员处签字确认后退回保证金。

发生下列情况之一，询价（履约）保证金将不予返还：

1.未按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同的。

2.接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的。

3.未能在规定日期内完成工程项目的。

4.修改或拒绝接受已确定的条款的。

5.其它违反政府采购法律法规的。

九、注意事项

1.投标文件的组成（以下资料1、2须同时提供，按以下顺序装订，并分别加盖

公章）：

1）报价一览表（格式详见附件1)

2）施工单位需提供营业执照副本复印件、报价人身份证复印件、委托授权书（见附件2）、维修质量和售后服务承诺书（见附件3）。

2.施工单位报价前需要到现场勘察，根据勘察情况制定操作方案。（操作方案单独密封）

3.报价为施工单位所能承受的一次性报价。报价（含材料费、人工费、机械费，运输费、税费等一切费用）以人民币为结算单位。

4.成交施工单位所提供的材料必须为厂家原装正规行货产品，并达到要求的性

能规格，其质量及维修服务须符合国家规定的有关标准。施工单位擅自变更或无故不按工程要求进行施工，将按照《政府采购法》相关规定进行处罚。

5.成交原则：操作方案通过院方评委（由纪检室在专家库抽取3名专家）审核，且报价不低于院方预算金额85%的施工单位报价为有效报价。按照二次平均值法，即对所有有效报价计算算术平均值，再对其中低于或等于该算术平均值的报价计算第二次算术平均值，其中报价最接近第二次算术平均值的施工单位为第一成交候选人，次接近者为第二成交候选人，如第一成交候选人报价超院方预算，则第二成交候选人有顺序递补的资格，以此类推，成交人报价须低于院方预算金额。（计算时保留一位小数）

6.项目工期要求：

本项目工期要求在2012年04月15日前完成。若中标方未按时完工，按违约处理，并按逾期到一天，按全部货款的1%支付违约金（从履约保证金中扣除）。

7.付款方式：

项目完成并经招标人验收合格后付90%施工款项，并退还保证金，剩余10%的施工款项，在质保期（壹年）满后一个月内结清。

8.本公告发放网址：衢州市财政地税网（www.qzft.gov.cn）；衢州学院网（www.qzu.zj.cn）。

9.如对本次招商有疑问，可电话、传真联系。

联系人：周老师  电话、传真：0570-8015042

10.学院通讯地址：浙江省衢州市九华北大道78号学院设备处（邮编324000）

附件1：报价一览表

附件2: 委托授权书

附件3：产品质量和售后服务承诺书

附件1：

报 价 一 览 表

项目名称：                                           询价号

| 序号 | 项目内容 |  | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 大写： （ ￥： 元） |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：                          日  期:

投标人代表签名：                             职  务:

电  话：                 传  真：            手  机：

备注：

1.投标报价为投标人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括产品（含配件）购置费、养护费和税费等所有费用，即按招标人要求安装调试完毕的完工价格，并由成交单位开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行制作，所填内容可以手写也可以打印。

附件2:

法定代表人（或负责人）授权书

致：衢州学院

（投标单位全称）                     法定代表人(姓名、职务)                    授权                （全权代表姓名职务）为全权代表，参加                         ，项目编号          ，其在招标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（或负责人）签字：

单位公章：

二○一二年    月    日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

附件3：

服务承诺书

致：衢州学院

对于贵方的                   （询价号:        ）询价采购项目，我方已认真阅读询价采购文件的全部内容，并对本次货物采购作出实质性响应，承诺在报价有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。

1.维修质量保证：严格按照工程施工规范进行施工，确保质量。

2.安全责任承诺：高空作业人员全额保险，在工程施工过程中，一切安全责任和费用均由我方负责。

3.价格承诺：承诺在报价有效期     天内具有约束力。

5.竣工期：最迟在中标公示结束后       天内完成，否则视同违约。

6.服务承诺：我方提供壹年的质量保修期（维修验收合格之日起算）。质量保修期内，与维修相关的所有费用由我单位自行承担。在质保期内，因我方施工原因造成的工程质量问题，确属质保期内符合保修范围的内容，均由我方按国家及有关部委的工程保修办法实施保修。

服务联系人：

联系电话：

投标单位：

法人代表（签名）：

年   月    日